# Домашнее задание. Разработчик. Занятие 2

Проект: crypto-analytics-platform. Конвертация DDS в Apache Iceberg lakehouse.

Разработчик: Карпов Назар

# Этап 1. Пайплайн под задачу

DDS переведён с plain Parquet на Apache Iceberg: ACID-снапшоты, SCD2 через overwrite/append вместо full-file rewrite.

## Требования PO

FR-01..FR-14 выполнены, кроме FR-12 (AI-агент, не входит в эту итерацию). NFR-01..NFR-08 выполнены, кроме NFR-05 (не применим, агента нет) и NFR-07 (память, проверено частично, полный стек не поднимался одновременно).

## Согласовано с архитектором

Iceberg вместо Delta/Hudi.

REST-каталог вместо JDBC (конфликт SQLAlchemy с Airflow).

ClickHouse отдельным serving-слоем.

DuckDB как второй движок.

## Развёрнуто и проверено

create_table_if_not_exists, append x2, история снапшотов, time travel, schema evolution. DuckDB читает те же данные напрямую.

Реальный DAG process_stg_to_dds: SCD2 при переименовании монеты, идемпотентность на 3 прогонах подряд.

Каталог переживает рестарт контейнера (persistent volume).

# Этап 2. Команда

Финальная версия: Kafka, MinIO/Iceberg (DDS), ClickHouse (DDM), Grafana. AI-агент не входит в эту итерацию.

## Кто говорит на защите

| Блок | Спикер | Материал |
| --- | --- | --- |
| Бизнес-ценность, требования | PO | Задания 1-2 |
| Диаграммы, ADR | Архитектор | Этапы 1-3 |
| Демонстрация, тесты | Разработчик | demo-скрипты |

Договорились: использовать терминологию PO, Iceberg объяснять как развитие архитектуры, не отклонение. Про AI-агента отдельно не поднимаем.

# Этап 3. Что получается

## Получается

Полный пайплайн STG, DDS, DDM работает end-to-end.

ACID и time travel подтверждены тестами, не только продекларированы.

Идемпотентность проверена на реальных прогонах.

## Не получается

FR-12 (AI-агент) не реализован в этой итерации.

Полный стек не тестировался одновременно, нужен контрольный прогон перед защитой.

Healthcheck каталога через TCP-пробу, не штатный HTTP-эндпоинт.

Каталог запущен под root, для дев-контура приемлемо.

Вывод: проект готов к защите.